DIGITAL HUMAN PLATFORM

2D数字人平台

产品需求文档（PRD）

企业展厅实时互动数字人 · 公有云版本

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 文档状态 | 评审稿 |
| 编制日期 | 2026年8月4日 |
| 计划交付 | 2026年8月31日 |
| 产品范围 | 当前原型所覆盖的功能模块 |

# 文档信息

| 版本 | 日期 | 编制人 | 状态 | 变更说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-08-04 | 产品项目组 | 评审稿 | 基于当前原型及需求访谈形成首版 PRD |

## 评审与签署

| 评审角色 | 评审人 | 结论 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品负责人 | 待填写 | 待评审 | — | — |
| 研发负责人 | 待填写 | 待评审 | — | — |
| 测试负责人 | 待填写 | 待评审 | — | — |
| 业务负责人 | 待填写 | 待评审 | — | — |

# 目录

打开文档后，右键此处并选择“更新域”以生成目录。

# 1. 文档概述

## 1.1 编写目的

本文档用于明确 2D 数字人平台 V1.0 的产品目标、业务范围、角色权限、功能需求、业务规则、验收标准及交付计划，作为产品设计、研发实现、测试验收和项目交付的共同依据。

## 1.2 需求来源与约束

目标客户：企业客户。

核心场景：企业展厅内，由数字人实时完成企业介绍与业务讲解，并响应访客提问。

交付范围：仅实现当前原型包含的功能，不扩展独立移动端、开放平台、3D 数字人或非实时视频生产等产品线。

部署方式：本期仅支持公有云部署。

能力来源：形象训练、智能体、知识库为自研；语音合成接入火山引擎语音合成服务。

用户角色：超级管理员、普通成员。

计划交付日期：2026 年 8 月 31 日。

性能指标：本期暂无明确量化指标，需在联调和试运行阶段采集基线数据，并在后续版本补充。

## 1.3 术语定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 数字人 | 由形象、声音、智能体和驱动策略组合而成，可在展厅终端实时呈现与交互的数字化角色。 |
| 形象训练 | 基于符合规范的视频素材训练生成可驱动的 2D 数字人形象。 |
| 智能体 | 负责理解访客意图、调用知识库并生成业务回答的自研对话能力。 |
| 知识库 | 用于沉淀企业介绍、产品与业务资料，并向智能体提供检索依据的内容集合。 |
| 动作编排 | 为 2D 本地运行形象配置主形象与多个动作形象的组合关系。 |
| 设备授权 | 允许指定展厅设备在有效期和每日授权时长内使用数字人服务。 |
| 2D 在线版 | 由云端完成主要驱动与服务调用的形象运行类型。 |
| 2D 本地版 | 暂指在展厅终端侧运行或使用本地动作资源的形象类型，不等同于平台私有化部署；定义待项目组最终确认。 |

# 2. 产品概述

## 2.1 产品定位

2D 数字人平台是一套面向企业展厅的公有云数字人运营管理平台。企业人员可在平台内完成形象训练、动作编排、知识沉淀、智能体配置、数字人组装、设备授权、资源与资产管理，并将已上线数字人用于展厅实时讲解与问答。

## 2.2 产品目标

形成从素材准备、形象训练、知识构建、智能体配置到数字人上线的完整管理闭环。

支持企业展厅数字人实时完成标准化企业介绍、业务讲解和访客问答。

通过设备授权与每日授权时长控制企业设备的使用资格和可用额度。

为超级管理员提供资源、资产和版本的统一运维管理入口。

通过明确状态、失败原因和操作反馈，降低平台日常配置和排障成本。

## 2.3 本期成功标准

当前原型的 9 个一级模块均可访问，主要列表、筛选、创建或配置流程可完成。

超级管理员与普通成员可按权限访问对应功能，越权操作被阻止并记录。

至少一条完整链路可通过验收：形象训练完成 → 知识库可用 → 智能体运行 → 数字人上线 → 授权设备实时互动。

火山引擎语音合成服务完成联调，数字人的回答可合成为语音并驱动播报。

核心异常场景具有明确提示，包括训练素材不合规、知识处理失败、服务调用失败、设备未授权及授权时长耗尽。

## 2.4 非本期范围

私有化部署、完全离线部署及混合云交付。

3D 数字人、虚拟场景编辑、短视频批量生产和非实时视频合成工作台。

真实套餐购买、在线支付、发票、续费和消费账单。

面向第三方开发者的开放 API、SDK、开发者门户及应用市场。

复杂审批流、组织架构同步、跨企业资源共享。

原型之外的独立展厅访客端 UI 重构；本期仅保障数字人实时互动链路所需的终端接入能力。

# 3. 用户、权限与使用场景

## 3.1 用户角色

| 角色 | 角色说明 | 核心权限 |
| --- | --- | --- |
| 超级管理员 | 平台或企业最高权限管理者，负责全局配置与运维。 | 访问全部模块；创建、编辑、启停业务资源；管理设备授权与每日授权时长；管理资源池和版本；查看全量资产和运行状态。 |
| 普通成员 | 企业内部负责内容运营、数字人配置或展厅维护的工作人员。 | 访问被授权的业务模块；创建和维护形象、动作编排、智能体、数字人、知识库与资产；查看设备授权信息；不可调整设备授权、资源池和平台版本。 |

权限假设：普通成员的具体数据范围暂按同一企业租户内可见处理；如需按创建人、项目或部门隔离，应在开发前确认。

## 3.2 模块权限矩阵

| 模块 | 超级管理员 | 普通成员 |
| --- | --- | --- |
| 形象训练 | 查看、新建、管理、查看失败原因 | 查看、新建、管理企业内训练任务 |
| 动作编排 | 查看、新建、编辑 | 查看、新建、编辑 |
| 智能体 | 查看、新建、配置、启停 | 查看、新建、配置；启停权限可配置 |
| 数字人 | 查看、新建、绑定、上线/下线 | 查看、新建、绑定；上线/下线权限可配置 |
| 知识库 | 查看、新建、维护、启停 | 查看、新建、维护 |
| 权益管理 | 查看并调整设备授权、每日时长 | 仅查看授权与用量 |
| 资源池管理 | 查看、新增、维护 | 默认无入口或只读 |
| 资产管理 | 查看、上传、管理全量资产 | 查看、上传、管理企业内资产 |
| 版本管理 | 查看、发布、回滚 | 默认只读或无入口 |

## 3.3 核心使用场景

| 场景 | 参与者 | 目标 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业介绍 | 访客、展厅数字人 | 访客通过语音或终端操作了解企业概况、发展历程和核心优势。 | 数字人基于企业知识库实时回答并语音播报。 |
| 业务讲解 | 访客、展厅数字人 | 访客咨询具体产品、服务或解决方案。 | 智能体检索业务资料，输出口径统一的讲解内容。 |
| 数字人配置 | 超级管理员/普通成员 | 完成形象、声音、知识和智能体的配置与上线。 | 数字人处于已上线状态，可被授权设备调用。 |
| 设备授权 | 超级管理员 | 控制展厅设备可用资格及每天可使用时长。 | 授权范围实时生效，终端可查询剩余时长。 |
| 运营与运维 | 超级管理员 | 查看资源、资产、任务和版本状态。 | 异常可定位，版本可发布或回滚。 |

# 4. 产品架构与信息结构

## 4.1 一级导航

| 序号 | 模块 | 模块职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 形象训练 | 创建 2D 形象训练任务并跟踪训练结果。 |
| 2 | 动作编排 | 为 2D 本地运行形象配置主形象与动作形象。 |
| 3 | 智能体 | 管理展厅讲解与问答智能体。 |
| 4 | 数字人 | 组装形象、智能体与声音并管理上线状态。 |
| 5 | 知识库 | 管理企业介绍与业务知识内容。 |
| 6 | 权益管理 | 展示和管理设备授权及每日授权时长。 |
| 7 | 资源池管理 | 监控和管理计算、并发与存储资源。 |
| 8 | 资产管理 | 统一管理视频、音频、图片和项目文件。 |
| 9 | 版本管理 | 管理平台或数字人应用版本发布与回滚。 |

## 4.2 核心业务链路

运营人员准备企业介绍、业务资料及符合规范的真人录制视频。

在“形象训练”创建任务，选择 2D 在线版或本地运行类型并上传视频，等待训练完成。

在“知识库”创建企业知识库，导入资料并等待内容处理完成。

在“智能体”创建展厅讲解智能体，关联已启用知识库并完成调试。

如使用 2D 本地运行形象，在“动作编排”配置主形象及动作形象组合。

在“数字人”创建数字人员工，绑定形象、智能体、声音及驱动策略，测试后上线。

超级管理员在“权益管理”授权展厅设备并配置每日授权时长。

终端发起实时会话：接收访客输入 → 智能体理解与检索 → 生成回答 → 火山引擎合成语音 → 形象实时驱动播报。

# 5. 功能需求

## 5.1 全局框架与通用能力

| 需求编号 | 优先级 | 功能/规则 | 需求说明 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COM-001 | P0 | 平台导航 | 左侧展示 9 个一级模块；当前模块高亮；切换后保留统一平台框架。 | 所有菜单均可到达；高亮与页面标题一致。 |
| COM-002 | P0 | 身份与角色 | 用户登录后识别超级管理员或普通成员，并按权限展示入口和操作。 | 不同角色权限符合矩阵；越权请求被服务端拒绝。 |
| COM-003 | P0 | 服务状态 | 顶部展示平台服务状态；异常时可展示异常提示或入口。 | 正常状态与实际监控结果一致；异常不误报正常。 |
| COM-004 | P1 | 通知 | 顶部提供通知入口，用于任务完成、失败、授权异常和版本发布结果提醒。 | 未读状态可见；点击可查看对应信息。 |
| COM-005 | P0 | 个人菜单 | 展示当前用户姓名、角色，并提供个人中心和退出登录入口。 | 信息准确；退出后会话失效并返回登录入口。 |
| COM-006 | P0 | 列表通用能力 | 列表支持关键词搜索、状态筛选、记录数展示、分页和空状态。 | 筛选结果、记录数、分页互相一致；无结果时显示空状态。 |
| COM-007 | P0 | 表单反馈 | 创建/保存成功后给出成功提示；校验失败或服务异常时保留已填内容并说明原因。 | 不得仅关闭弹窗而无结果反馈；重复提交受控。 |
| COM-008 | P1 | 帮助入口 | 侧栏提供使用指南或帮助文档入口。 | 入口可访问，内容与当前版本相匹配。 |

## 5.2 形象训练

模块目标：创建和管理 2D 数字人形象训练任务，并使运营人员能够清晰识别任务进度和失败原因。

| 需求编号 | 优先级 | 功能/规则 | 需求说明 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRN-001 | P0 | 数据概览 | 展示形象总数、训练中、已完成及本月生成等统计。 | 统计口径明确，数值与任务列表一致。 |
| TRN-002 | P0 | 训练列表 | 展示项目名称/编号、训练类型、创建时间、进度、状态及操作。 | 字段完整；状态和进度实时或定时刷新。 |
| TRN-003 | P0 | 创建任务 | 填写项目名称、数字人类型、视频素材和备注后创建训练任务。 | 必填项未填写不可提交；成功后生成唯一任务编号。 |
| TRN-004 | P0 | 类型选择 | 支持原型中的 2D 在线版和 2D 本地版两种训练类型，并展示对应素材要求。 | 切换类型后要求同步切换；提交按所选类型校验。 |
| TRN-005 | P0 | 在线版素材校验 | 视频时长 3–6 分钟、分辨率 1080p–4K、大小不超过 4GB，且需检测黑帧等明显不合规问题。 | 不合规素材不能进入正式训练，提示具体原因。 |
| TRN-006 | P0 | 本地版素材校验 | 支持 MP4/AVI/MOV/WEBM；分辨率不大于 2K；时长低于 30 秒；大小不超过 50MB。 | 格式、时长、分辨率和大小均按规则校验。 |
| TRN-007 | P0 | 训练状态 | 状态至少包括待训练、训练中、已完成、不通过；训练中展示进度。 | 状态流转合法；完成后形象可被数字人模块选择。 |
| TRN-008 | P0 | 失败原因 | 任务不通过时在列表或详情展示明确失败原因，例如视频存在黑帧。 | 失败原因可读且可用于重新准备素材。 |
| TRN-009 | P1 | 搜索筛选 | 支持按名称或编号搜索，按训练状态筛选。 | 组合条件结果准确，可清空恢复全部。 |

录制规范：除系统可自动校验项外，页面需展示安静环境、正脸、无遮挡、前 15 秒闭嘴、句间闭嘴等人工录制要求；具体文案沿用已确认原型。

## 5.3 动作编排

模块目标：为 2D 本地运行形象配置不同讲解场景所需的动作形象组合。

| 需求编号 | 优先级 | 功能/规则 | 需求说明 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT-001 | P0 | 适用范围提示 | 页面明确提示动作编排仅支持 2D 本地运行形象。 | 提示始终可见；不可选择不适用的在线版形象。 |
| ACT-002 | P0 | 编排列表 | 展示编排名称/编号、主形象、动作形象列表、描述、更新时间和操作。 | 字段与保存结果一致；超过两个动作时可折叠显示数量。 |
| ACT-003 | P0 | 新增编排 | 填写名称，选择一个主形象、至少一个动作形象，并填写用途描述。 | 缺少必填项不可保存；至少选择一个动作形象。 |
| ACT-004 | P0 | 编辑编排 | 可修改已有编排的名称、主形象、动作形象和描述。 | 保存后列表立即更新；更新时间刷新。 |
| ACT-005 | P0 | 候选资源约束 | 主形象及动作形象仅展示已完成训练且可用的本地运行形象资源。 | 不可用资源不允许新增选择；已引用资源失效时提示。 |

## 5.4 智能体

模块目标：配置用于企业介绍和业务问答的自研智能体，并关联企业知识库。

| 需求编号 | 优先级 | 功能/规则 | 需求说明 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGT-001 | P0 | 数据概览 | 展示智能体总数、运行中数量、今日会话和平均响应等运营信息；无性能指标前仅作观测。 | 统计时间范围清晰；数据可追溯。 |
| AGT-002 | P0 | 智能体列表 | 展示名称/编号、应用场景、关联知识库、更新时间和状态。 | 支持名称/编号搜索及状态筛选。 |
| AGT-003 | P0 | 创建智能体 | 至少配置名称、应用场景、关联知识库、基础提示词/回答策略和备注。 | 名称必填；只允许关联可用知识库；创建后默认为调试中。 |
| AGT-004 | P0 | 知识检索 | 智能体可调用自研知识库检索企业资料并生成回答。 | 测试问题能够返回引用当前知识库内容的回答。 |
| AGT-005 | P0 | 状态管理 | 支持调试中、运行中、已停用状态；只有运行中智能体可供已上线数字人使用。 | 状态限制生效；停用已绑定智能体时提示影响范围。 |
| AGT-006 | P0 | 调试验证 | 上线前提供最小可用的问答测试能力，验证知识命中和回答效果。 | 可输入问题并查看回答；失败时显示可定位信息。 |

## 5.5 数字人

模块目标：将形象、智能体、声音及驱动策略组装为可在企业展厅使用的数字人员工。

| 需求编号 | 优先级 | 功能/规则 | 需求说明 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DHM-001 | P0 | 数据概览 | 展示数字人总数、已上线数量、驱动时长和互动次数。 | 统计口径与当前租户及时间范围一致。 |
| DHM-002 | P0 | 数字人列表 | 展示名称、角色说明、形象类型、绑定智能体、最近使用时间和状态。 | 可按名称/编号搜索并按状态筛选。 |
| DHM-003 | P0 | 创建数字人 | 配置名称、角色说明、已完成形象、运行中的智能体、语音及驱动策略。 | 缺少核心绑定项时只能保存草稿，不可上线。 |
| DHM-004 | P0 | 语音配置 | 通过火山引擎语音合成服务选择已授权音色或默认音色，支持试听。 | 能够生成试听语音；失败时显示服务异常信息。 |
| DHM-005 | P0 | 实时互动 | 接收终端会话输入，调用智能体生成回答，调用语音合成，并驱动形象实时播报。 | 授权设备可完成一次连续问答；回答文本、语音和形象播报内容一致。 |
| DHM-006 | P0 | 上线状态 | 状态包括草稿、已上线、已下线；只有配置完整且依赖可用的数字人可上线。 | 依赖不可用时阻止上线并说明原因；下线后终端不可新建会话。 |
| DHM-007 | P0 | 依赖校验 | 形象、智能体、知识库或语音服务失效时，平台需提示受影响数字人。 | 依赖关系可查；异常不会静默导致错误播报。 |

待确认依赖：实时语音交互还需要语音识别（ASR）能力。当前仅确认语音合成使用火山引擎，ASR 来源尚未明确；本 PRD 暂按平台具备可用 ASR 服务作为联调前提。

## 5.6 知识库

模块目标：沉淀企业介绍、产品服务和业务资料，为智能体提供准确、可维护的内容来源。

| 需求编号 | 优先级 | 功能/规则 | 需求说明 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KBS-001 | P0 | 数据概览 | 展示知识库数量、文档总数、切片数量和今日命中情况。 | 统计数据与当前企业一致；处理中的内容不计入可用量。 |
| KBS-002 | P0 | 知识库列表 | 展示名称/编号、内容类型、文档数量、最后更新时间和状态。 | 支持名称/编号搜索和状态筛选。 |
| KBS-003 | P0 | 创建知识库 | 填写名称、用途说明和备注，创建企业知识集合。 | 名称必填且在企业范围内可识别；创建后可导入内容。 |
| KBS-004 | P0 | 内容导入 | 支持原型所体现的文档、网页、文本、表格、音频等内容类型；具体格式白名单由研发确认。 | 合法内容可上传并进入处理；非法格式提示原因。 |
| KBS-005 | P0 | 内容处理 | 自研能力完成解析、切片与索引；状态至少包括处理中、已启用、处理失败。 | 处理完成后可检索；失败任务可查看原因并重试。 |
| KBS-006 | P0 | 智能体关联 | 已启用知识库可被智能体选择，处理中或失败的知识库不可用于正式运行。 | 关联规则生效；停用时提示受影响智能体。 |

## 5.7 权益管理（设备授权）

模块目标：仅展示和管理企业展厅设备授权及每天设备授权时长，不包含套餐购买、支付或计费。

| 需求编号 | 优先级 | 功能/规则 | 需求说明 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BEN-001 | P0 | 授权概览 | 展示设备总数、已授权设备、今日可用授权时长、今日已使用时长等概览。 | 概览与设备明细汇总一致。 |
| BEN-002 | P0 | 设备授权列表 | 展示设备名称、设备编号、所属企业/展厅、授权状态、有效期、每日授权时长、今日已用和剩余时长。 | 设备编号唯一；时长计算一致且可追溯。 |
| BEN-003 | P0 | 授权设备 | 超级管理员可为设备开通授权，配置授权有效期和每日授权时长。 | 授权参数校验通过后生效；普通成员无修改权限。 |
| BEN-004 | P0 | 调整与停用 | 超级管理员可调整有效期/每日时长，或停用设备授权。 | 调整记录进入审计日志；停用后不得新建数字人会话。 |
| BEN-005 | P0 | 每日时长扣减 | 设备使用数字人实时互动时累计当日用量；达到每日授权上限后阻止继续新建或续接会话。 | 扣减不重复；用尽时终端收到明确提示。 |
| BEN-006 | P0 | 每日重置 | 按统一业务时区在自然日切换时重置今日已用时长。暂按 Asia/Shanghai 00:00。 | 跨日后剩余时长恢复为当日额度；历史用量保留。 |
| BEN-007 | P0 | 只读访问 | 普通成员可查看设备授权、今日用量和剩余时长，不可修改。 | 页面无编辑入口，服务端拒绝修改请求。 |
| BEN-008 | P1 | 异常提示 | 设备未授权、授权过期、授权停用或当日时长耗尽时返回不同错误原因。 | 终端和管理后台均可识别具体状态。 |

## 5.8 资源池管理

模块目标：由超级管理员监控和维护公有云中的训练、推理、实时驱动及存储资源。

| 需求编号 | 优先级 | 功能/规则 | 需求说明 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RES-001 | P0 | 资源概览 | 展示 GPU 节点、当前负载、可用并发和存储用量。 | 数据来源真实；更新时间可识别。 |
| RES-002 | P0 | 资源池列表 | 展示资源池名称/编号、类型、规格、当前负载和健康状态。 | 支持查询与状态筛选；状态与监控一致。 |
| RES-003 | P1 | 新增资源 | 超级管理员可登记或接入新的计算、训练、推理或存储资源。 | 必填配置校验；接入失败显示原因。 |
| RES-004 | P0 | 健康状态 | 至少支持健康、繁忙、异常等状态，并对高负载或不可用资源提示。 | 异常状态可定位到资源池；不向普通成员开放敏感配置。 |

## 5.9 资产管理

模块目标：集中管理形象训练、知识构建和数字人配置所使用的视频、音频、图片与项目文件。

| 需求编号 | 优先级 | 功能/规则 | 需求说明 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AST-001 | P0 | 资产概览 | 展示全部资产及视频、音频、图片数量和空间占用。 | 统计与资产列表一致。 |
| AST-002 | P0 | 资产列表 | 展示资产名称/编号、文件类型、大小、更新时间和状态。 | 支持名称/编号搜索及状态筛选。 |
| AST-003 | P0 | 上传资产 | 支持上传原型范围内的视频、音频、图片和压缩包，并填写备注。 | 格式和大小校验；上传进度与结果明确。 |
| AST-004 | P0 | 资产状态 | 状态至少包括审核中、可用、不可用；只有可用资产可被业务模块选择。 | 非法或处理失败资产不可被引用，并显示原因。 |
| AST-005 | P0 | 资产引用 | 业务模块引用资产时保存关联关系，避免已被使用的资产被误删或替换。 | 存在引用时限制删除并展示引用位置。 |

## 5.10 版本管理

模块目标：管理平台或数字人应用版本，支持测试验证、发布、历史追踪和必要时回滚。

| 需求编号 | 优先级 | 功能/规则 | 需求说明 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VER-001 | P0 | 版本概览 | 展示当前版本、本月发布数、待发布数和运行实例状态。 | 当前版本唯一；数据与发布记录一致。 |
| VER-002 | P0 | 版本列表 | 展示版本号、构建号、版本类型、发布范围、发布时间和状态。 | 版本号/构建号唯一；历史记录不可随意修改。 |
| VER-003 | P0 | 发布新版本 | 超级管理员可创建发布记录，选择测试环境或全量范围并执行发布。 | 发布前校验必填信息；结果和失败原因可查看。 |
| VER-004 | P1 | 灰度与回滚 | 支持按发布范围灰度；出现严重问题时可回滚至最近稳定版本。 | 回滚动作需二次确认并记录操作人、时间和原因。 |
| VER-005 | P0 | 状态管理 | 状态至少包括测试中、等待发布、当前版本、历史版本、发布失败。 | 状态流转符合发布过程；失败不覆盖当前稳定版本。 |

# 6. 关键业务规则

## 6.1 状态流转

| 对象 | 状态流转 | 关键限制 |
| --- | --- | --- |
| 形象训练任务 | 待训练 → 训练中 → 已完成；任一校验或训练阶段可进入不通过 | 已完成形象方可被后续模块使用；不通过需保留原因。 |
| 知识库 | 新建 → 处理中 → 已启用；处理失败可重试 | 只有已启用知识库可供运行中的智能体使用。 |
| 智能体 | 调试中 → 运行中 ↔ 已停用 | 运行中需至少关联一个可用知识库。 |
| 数字人 | 草稿 → 已上线 ↔ 已下线 | 上线前形象、智能体和语音配置必须可用。 |
| 设备授权 | 未授权 → 已生效 → 已过期/已停用 | 有效期内且当日有剩余授权时长才可使用。 |
| 版本 | 测试中 → 等待发布 → 当前版本 → 历史版本 | 发布失败不得影响当前稳定版本。 |

## 6.2 设备授权时长规则

每日授权时长按设备独立配置，单位建议为分钟，展示时可转换为小时/分钟。

计时口径暂按数字人实时会话实际占用时长累计；页面停留但未建立会话不扣减。

同一设备重复上报或网络重试不得造成重复扣减，应使用会话编号保证幂等。

当日剩余时长不足时，终端不得新建会话；正在进行的会话是否立即结束需业务确认，默认允许完成当前回答后结束。

每日 00:00（Asia/Shanghai）重置当日已用时长，历史日用量保留用于审计。

授权有效期、状态与每日剩余时长必须同时满足，设备才可发起实时互动。

## 6.3 实时互动规则

终端发起会话前校验设备授权、数字人上线状态及依赖服务可用性。

每次会话生成唯一会话编号，记录设备、数字人、智能体、开始/结束时间和结果状态。

智能体回答应优先依据已关联知识库；无可靠知识时按配置进行兜底，不得编造企业业务信息。

语音合成失败时需返回明确错误，可保留文本结果并允许重试；是否在终端展示文本由终端设计决定。

会话日志中不得无必要地长期保存访客原始语音或个人敏感信息。

## 6.4 数据删除与引用规则

已被数字人引用的形象、智能体或声音配置，不允许直接删除；应先解除引用或执行停用。

已被智能体引用的知识库停用时，需要提示受影响智能体和数字人。

已被训练、知识库或数字人项目引用的资产，不允许直接物理删除。

关键配置删除或停用动作应二次确认并记录操作日志。

# 7. 核心数据对象

| 数据对象 | 关键字段 | 主要关系 |
| --- | --- | --- |
| 用户 | 用户ID、姓名、企业ID、角色、状态、最近登录时间 | 属于企业；拥有角色权限。 |
| 训练任务 | 任务ID、名称、训练类型、视频资产ID、进度、状态、失败原因、创建人/时间 | 产出一个或多个可用形象。 |
| 形象 | 形象ID、名称、类型、资源地址、可用状态、训练任务ID | 可被数字人或动作编排引用。 |
| 动作编排 | 编排ID、名称、主形象ID、动作形象ID列表、描述、更新时间 | 仅关联本地运行形象。 |
| 知识库 | 知识库ID、名称、内容类型、文档数、切片数、状态、更新时间 | 可关联多个智能体。 |
| 智能体 | 智能体ID、名称、应用场景、知识库ID、策略配置、状态、更新时间 | 可被多个数字人绑定。 |
| 数字人 | 数字人ID、名称、角色、形象ID、智能体ID、音色配置、驱动策略、状态 | 被设备端会话调用。 |
| 设备授权 | 设备ID、设备名称、企业/展厅、授权状态、有效期、每日额度、今日已用 | 决定设备实时互动资格。 |
| 会话 | 会话ID、设备ID、数字人ID、智能体ID、开始/结束时间、用时、结果 | 用于授权扣减与运营统计。 |
| 资产 | 资产ID、名称、类型、大小、存储地址、状态、引用关系、创建人/时间 | 可被训练、知识库和数字人配置引用。 |
| 版本 | 版本号、构建号、类型、范围、状态、发布时间、操作人 | 关联发布实例与回滚记录。 |

# 8. 外部能力与系统依赖

## 8.1 火山引擎语音合成服务

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 用途 | 将智能体生成的回答文本合成为数字人播报语音。 |
| 认证 | 服务密钥由后端安全保管，前端和终端不得直接暴露长期密钥。 |
| 输入 | 回答文本、音色/发音人、语速、音量及服务支持的其他参数。 |
| 输出 | 可用于实时播放和数字人驱动的音频流或音频数据。 |
| 异常处理 | 处理鉴权失败、配额不足、内容不合规、超时、限流和服务不可用，并返回平台可识别错误。 |
| 日志与隐私 | 记录请求结果、耗时和错误码；非必要不记录完整敏感文本，不记录密钥。 |
| 待确认 | 火山引擎账号归属、开通区域、音色清单、调用配额、内容安全策略及正式环境凭证。 |

## 8.2 自研能力

| 能力 | 平台依赖 | 最低联调结果 |
| --- | --- | --- |
| 形象训练 | 接收训练参数与素材，返回任务编号、进度、状态、产物和失败原因。 | 合规素材可完成一次训练并生成可用形象。 |
| 知识库 | 完成内容解析、切片、索引、检索、状态和失败原因返回。 | 导入资料后可被检索并由智能体使用。 |
| 智能体 | 完成会话管理、意图理解、知识检索与回答生成。 | 针对企业资料问题返回正确、口径一致的回答。 |
| 数字人驱动 | 接收音频或驱动指令，控制口型、动作和播报状态。 | 语音播放与 2D 形象驱动可完成一轮实时互动。 |

## 8.3 待明确的接口依赖

访客语音识别（ASR）服务来源、协议、支持语言和错误处理。

展厅终端与公有云平台之间的鉴权、心跳、会话和时长上报协议。

数字人实时驱动服务的输入输出协议及在线版/本地运行版边界。

服务状态、资源负载和版本实例信息的监控数据来源。

# 9. 非功能性要求

本期暂无已确认的量化性能指标。以下为上线所需的基础质量要求，具体数值在联调或试运行后补充并经项目组确认。

| 类别 | 基础要求 | 量化指标状态 |
| --- | --- | --- |
| 兼容性 | 后台适配主流桌面浏览器；展厅终端适配目标运行环境和分辨率。 | 终端型号与浏览器版本待确认。 |
| 可用性 | 核心服务失败需有明确提示、重试或降级路径；不得无反馈卡死。 | 可用性比例待确认。 |
| 性能 | 列表、创建、对话、语音合成和形象驱动应满足展厅实时使用体验。 | 响应延迟、并发、训练时长待实测。 |
| 安全 | 采用身份认证、角色权限、租户隔离、传输加密、密钥保护和关键操作审计。 | 安全测试标准待确认。 |
| 隐私 | 采集真人训练视频前取得合法授权；控制访客语音、会话和企业资料的收集范围与保留期限。 | 隐私政策和保存周期待确认。 |
| 可靠性 | 授权时长扣减具备幂等性；任务、版本和会话关键状态可恢复或追踪。 | 恢复时间和数据丢失目标待确认。 |
| 可观测性 | 记录请求链路、任务状态、外部服务错误、设备在线状态和关键操作日志。 | 日志保留期限待确认。 |

## 9.1 安全与合规要求

服务端必须实施权限校验，不能仅依赖前端隐藏按钮。

不同企业客户的数据、资产、知识库、设备和会话必须逻辑隔离。

火山引擎及其他服务密钥不得写入前端代码、日志或可下载配置。

训练视频属于高敏感度素材，应限制访问、记录下载与使用行为，并按约定处置。

关键操作包括授权变更、资源变更、上线/下线、版本发布/回滚，应记录操作人、时间、对象和结果。

知识库和智能体输出应防止未经授权的企业资料泄露，并对提示词注入等风险设置基础防护。

# 10. 数据统计与日志

| 统计/日志 | 建议记录内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 训练任务日志 | 任务ID、阶段、进度、状态、失败原因、耗时 | 定位训练异常，计算成功率。 |
| 知识处理日志 | 知识库ID、文件ID、处理阶段、状态、失败原因 | 定位解析与索引问题。 |
| 会话日志 | 会话ID、设备、数字人、智能体、起止时间、用时、结果 | 授权扣减、会话量和问题追踪。 |
| 语音合成日志 | 请求ID、音色、文本长度、结果、错误码、耗时 | 排查第三方服务问题，不记录密钥。 |
| 设备用量日志 | 设备ID、日期、会话ID、扣减时长、剩余时长 | 审计每日授权时长。 |
| 管理操作日志 | 用户、角色、操作、对象、变更前后、时间、结果 | 权限审计与问题追溯。 |
| 发布日志 | 版本、范围、操作人、开始/结束时间、结果、回滚原因 | 版本追踪。 |

# 11. 验收方案

## 11.1 功能验收场景

| 编号 | 验收场景 | 前置条件 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| UAT-01 | 角色权限 | 准备超级管理员和普通成员账号 | 两类账号入口和操作符合权限矩阵；越权操作失败。 |
| UAT-02 | 在线版形象训练 | 准备符合要求的视频 | 成功创建任务，进度可查，最终产出可用形象。 |
| UAT-03 | 素材不合规 | 上传含黑帧或超限素材 | 任务被阻止或不通过，并显示明确原因。 |
| UAT-04 | 动作编排 | 存在可用本地运行形象 | 可新增和编辑编排，且至少选择一个动作形象。 |
| UAT-05 | 知识与智能体 | 准备企业介绍和业务资料 | 知识处理完成，智能体可检索并回答资料中的问题。 |
| UAT-06 | 数字人创建上线 | 形象、智能体、语音服务可用 | 数字人配置完整后可上线；缺少依赖时不可上线。 |
| UAT-07 | 实时互动 | 数字人已上线，设备已授权 | 访客输入后生成正确回答、语音并驱动形象完成播报。 |
| UAT-08 | 设备授权 | 超级管理员登录 | 可配置有效期和每日授权时长，普通成员仅可查看。 |
| UAT-09 | 授权时长耗尽 | 设备当日剩余时长为 0 | 终端无法新建会话并收到明确原因。 |
| UAT-10 | 授权跨日重置 | 模拟 Asia/Shanghai 自然日切换 | 今日已用清零，历史用量保留，当日额度恢复。 |
| UAT-11 | 资产与资源 | 准备合法和非法资产、资源状态数据 | 资产校验、引用和资源健康状态符合规则。 |
| UAT-12 | 版本发布与回滚 | 存在测试版本和稳定版本 | 发布记录完整；失败不影响稳定版本；有权限用户可回滚。 |

## 11.2 交付验收准入

P0 功能全部通过测试，未关闭的严重或阻断级缺陷为 0。

完整业务链路 UAT-02、UAT-05、UAT-06、UAT-07、UAT-08、UAT-09 全部通过。

生产环境配置、火山引擎正式凭证、设备清单和目标终端环境准备完成。

角色权限、租户隔离、设备授权扣减和关键操作日志通过专项验证。

用户操作手册、部署/发布说明、已知问题清单和回滚方案随版本交付。

# 12. 项目计划

以下排期以 2026 年 8 月 31 日交付为目标，由于当前日期为 2026 年 8 月 4 日，建议采用并行开发与滚动验收；实际责任人由项目经理补充。

| 阶段 | 建议日期 | 主要输出 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求确认与原型冻结 | 8月4日–8月7日 | PRD、原型、接口清单、待确认项结论 | 核心范围和业务规则评审通过。 |
| 技术设计与任务拆分 | 8月5日–8月8日 | 架构设计、数据模型、接口定义、测试计划 | 依赖接口可联调，任务进入开发。 |
| 功能开发 | 8月8日–8月20日 | 9 个模块、角色权限、设备授权、基础日志 | P0 功能提测。 |
| 能力联调 | 8月15日–8月24日 | 自研训练/知识/智能体/驱动、火山 TTS、终端联调 | 完整实时互动链路跑通。 |
| 系统测试 | 8月21日–8月27日 | 测试报告、缺陷清单 | 阻断和严重缺陷清零。 |
| 业务验收 | 8月26日–8月29日 | UAT 记录、验收问题清单 | 核心验收场景通过。 |
| 发布准备与交付 | 8月29日–8月31日 | 生产版本、操作手册、发布与回滚说明 | 生产发布完成并签署交付结论。 |

# 13. 风险与应对

| 风险 | 影响 | 等级 | 建议应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实时互动依赖的 ASR 来源未确认 | 无法闭环语音问答或影响联调时间 | 高 | 8 月 7 日前确认服务来源、接口和正式环境。 |
| 2D 本地版定义与公有云部署边界不清 | 动作编排、终端架构和交付范围可能产生歧义 | 高 | 明确其为终端运行形态还是私有化能力，并冻结术语。 |
| 暂无量化性能指标 | 无法客观判断实时体验和容量是否达标 | 高 | 先采集基线，在 UAT 前确认最低可接受值。 |
| 交付周期不足一个月 | 多模块并行可能造成联调与测试压缩 | 高 | P0 优先，接口先行，按完整链路滚动提测。 |
| 火山引擎账号、音色或配额未就绪 | 语音合成无法完成生产联调 | 中高 | 尽早准备测试/生产账号、白名单、音色和配额。 |
| 训练视频涉及肖像及个人信息 | 产生合规和客户信任风险 | 高 | 上线前落实授权协议、访问控制、保存周期和删除流程。 |
| 设备时长扣减口径不一致 | 客户权益争议或设备误停 | 中高 | 冻结计时口径，采用会话幂等及详细用量日志。 |
| 企业知识内容不完整或过期 | 回答不准确，影响展厅讲解效果 | 中 | 建立内容责任人、更新时间和上线前问答验收集。 |

# 14. 待确认事项

| 编号 | 待确认项 | 当前假设 | 建议最晚确认时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| TBD-01 | 2D 本地版的准确含义 | 指展厅终端本地运行形态，不代表平台私有化部署。 | 2026-08-07 |
| TBD-02 | 访客语音识别（ASR）来源 | 平台具备可供联调的 ASR 服务。 | 2026-08-07 |
| TBD-03 | 普通成员数据范围 | 可访问同一企业租户内数据。 | 2026-08-07 |
| TBD-04 | 普通成员是否可执行智能体启停、数字人上线/下线 | 默认由权限点控制，初始仅超级管理员可执行。 | 2026-08-07 |
| TBD-05 | 设备授权计时口径 | 按实时会话实际占用时长累计。 | 2026-08-07 |
| TBD-06 | 时长耗尽时正在进行的会话处理 | 完成当前回答后结束，不立即打断播报。 | 2026-08-07 |
| TBD-07 | 设备标识与绑定方式 | 使用平台生成的唯一设备ID并与企业/展厅绑定。 | 2026-08-08 |
| TBD-08 | 火山引擎账号、区域、音色和配额 | 项目方提供正式账号及已授权音色。 | 2026-08-08 |
| TBD-09 | 知识库支持的具体文件格式与大小 | 由自研解析能力白名单决定。 | 2026-08-08 |
| TBD-10 | 性能与容量最低验收值 | 先在目标设备和网络环境采集基线再确认。 | 2026-08-20 |
| TBD-11 | 目标展厅终端型号、操作系统和显示分辨率 | 项目交付前提供固定测试设备。 | 2026-08-08 |
| TBD-12 | 数据与日志保存周期 | 依据企业协议及合规要求配置。 | 2026-08-15 |

# 15. 上线交付物清单

| 交付物 | 是否必需 | 责任方 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品需求文档（PRD）及评审记录 | 是 | 产品 | 已形成评审稿 |
| 最终交互原型与视觉稿 | 是 | 产品/设计 | 待冻结 |
| 系统架构与接口文档 | 是 | 研发 | 待输出 |
| 数据库及部署配置说明 | 是 | 研发/运维 | 待输出 |
| 测试用例与测试报告 | 是 | 测试 | 待输出 |
| UAT 验收记录 | 是 | 业务/产品 | 待输出 |
| 用户操作手册 | 是 | 产品/实施 | 待输出 |
| 发布、监控与回滚方案 | 是 | 研发/运维 | 待输出 |
| 第三方服务配置与保密交接记录 | 是 | 项目/运维 | 待输出 |
| 已知问题与后续版本清单 | 是 | 项目组 | 待输出 |

# 附录 A：需求优先级说明

| 优先级 | 定义 |
| --- | --- |
| P0 | 本期交付必须具备；缺失将导致核心业务链路不可用或无法验收。 |
| P1 | 本期建议交付；不阻断最小业务闭环，但影响运营效率、运维或完整体验。 |

# 附录 B：原型与 PRD 差异说明

| 项目 | 处理结论 |
| --- | --- |
| 权益管理 | 原型中的套餐、训练额度、存储和购买权益不纳入本期；调整为设备授权与每日设备授权时长。 |
| 公有云与本地版 | 平台仅支持公有云部署；原型中的 2D 本地版暂解释为终端本地运行形态，待确认。 |
| 实时互动 | 原型主要为后台管理界面；PRD 补充了数字人实时互动所需的最小业务闭环和依赖，不扩展独立访客端产品。 |
| 性能指标 | 用户暂未提出量化指标，文档仅保留基础质量要求和待确认项。 |
| 创建弹窗 | 原型除形象训练和动作编排外多为通用基础表单；PRD 根据列表字段和业务闭环补充了最低必要配置项。 |